## Slide 1
Механизм взаимодействия с государственными и муниципальными заказчиками Приморского края при заключении и исполнении контрактов в градостроительной сфере

## Slide 2: Правовая основа
Распоряжение Правительства Приморского края от 17.11.2022 года № 722-рп «Об утверждении Регламента организации работы органов исполнительной власти Приморского края по реализации федеральных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, проектов инициативного бюджетирования по направлениям «Твой проект» и «Молодежный бюджет» на территории Приморского края»

## Slide 3: Закрепленные меры
в отраслевой орган исполнительной власти Приморского края
в министерство архитектуры и развития территорий Приморского края
в министерство строительства Приморского края и КГАУ «Примгосэкспертиза»
1. Заказчики задания на проектирование объектов капитального строительства, задания на корректировку проектной документации объектов капитального строительства направляют на согласование:

## Slide 4: Закрепленные меры
2. График выполнения работ с выделением этапов, позволяющих осуществлять приемку и оплату выполненных работ не реже чем один раз в месяц - обязательное приложение к контракту!

## Slide 5
3. Установлены предельные сроки для заключения и исполнения контрактов:
конечные сроки выполнения работ:
– до 30 августа текущего года работы по благоустройству территорий и устройству спортивных площадок;
– до 15 августа – работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений;
– до 15 ноября 2021 года по строительству и ремонту автомобильных дорог;
– до 1 декабря 2021 года по строительству (реконструкции) объектов государственной (муниципальной) собственности.
– предельные сроки для заключения контрактов по национальным проектам – до 15 марта текущего года (контракты на приобретение объектов недвижимого имущества – до 1 декабря текущего года).
Закрепленные меры

## Slide 6: Закрепленные меры
4. Контракты на выполнение работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог предусматривают обязательное условие:
Технологический перерыв в пиковые месяцы летнего периода и начала сентября
Соблюдение условия, что проезжая часть на данных участках автомобильных дорог не может быть закрыта для проезда более чем на 50%.

## Slide 7: Закрепленные меры
изменения существенных условий контрактов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт ОКС направляются на предварительное рассмотрение:
в отраслевой орган исполнительной власти Приморского края
в министерство строительства Приморского края
в министерство закупок Приморского края
5.Согласование изменений в контракты